БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН**



АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКОХАЛАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**с. Русская Халань**

**28 февраля 2023 г. № 8**

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Русскохаланского сельского поселения муниципального района**

**«Чернянский район» Белгородской области от 26 сентября 2014 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»»**

|  |
| --- |
|  |

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» администрация Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 26 сентября 2014 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области», утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом Русскохаланского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Русскохаланского сельского поселения (адрес сайта: russkayaxalan-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Русскохаланского сельского поселения Г.И. Сбитнева**

**Утверждена**

**постановлением администрации Русскохаланского сельского поселения**

**от 28 февраля 2023 г. № 8**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
**«Устойчивое развитие сельских территорий
Русскохаланского сельского поселения Чернянского района
Белгородской области» (новая редакция)**

Ответственный исполнитель Администрация Русскохаланского сельского поселения

Руководитель программы: Г.И. Сбитнева (глава администрации Русскохаланского сельского поселения)

Ответственный за разработку:

Главный специалист, управляющая делами: Трофимова И.В.

Телефон: 8(47232)3-11-60

Адрес электронной почты: adm-rhalan@yandex.ru

Паспорт

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**п/п | НаименованиеМуниципальной программы | «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (далее - Программа) |
| 1 | ОтветственныйИсполнитель Программы | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2 | Соисполнители Программы | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 3 | УчастникиПрограммы | Администрация Русскохаланского сельского поселения, МКУК «Русскохаланский центральный сельский Дом культуры» |
| 4 | ПодпрограммыПрограммы | 1.«Благоустройство Русскохаланского сельского поселения ".1. «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Русскохаланского сельского поселения».
2. «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения».
3. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения» .
4. «Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой».
5. «Укрепление физического здоровья жителей Русскохаланского сельского поселения».
 |
| 5 | Цель (цели) Программы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения. |
| 6 | Задачи Программы | 1. Создание условий для безопасного проживания жителей Русскохаланского сельского поселения.
2. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Русскохаланского сельского поселения.
3. Создание условий для организации благоустройства территории Русскохаланского

сельского поселения.4. Обеспечение населения чистой питьевой водой.5.Укрепление физического здоровья жителей Русскохаланского сельского поселения.  |
| 7 | Сроки реализации Программы | Iэтап реализации - 2015-2020 годыIIэтап реализации - 2021-2025 годы |
| 8 | Общий объем бюджетныхассигнований Программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкойплановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), атакже прогнозный объем средств, привлекаемых издругих источников | Общий объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 37123,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 1864,0 тыс. рублей;2016 год - 2387,5 тыс. рублей;2017 год - 2737,7 тыс. рублей;2018 год - 12507 тыс. рублей;2019 год – 2322,0 тыс. рублей;2020 год – 5224,1 тыс. рублей;2021 год – 2362,8 тыс. рублей;2022 год – 3810,3 тыс. рублей;2023 год – 1497,0 тыс. рублей;2024 год – 1567,8 тыс. рублей; 2025 год – 843,0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 26823,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год - 1864 рублей;2016 год - 2387,5 тыс. рублей;2017 год - 2737,7 тыс. рублей; 2018 год - 6768 тыс. рублей;1. год - 2322 тыс. рублей;
2. год - 2893,3 тыс. рублей;
3. год – 2362,8 тыс. рублей;
4. год - 2196 тыс.рублей;
5. год - 1497 тыс. рублей;
6. год – 952,4 тыс. рублей;

2025 год - 843 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8244,8 тыс. рублей.Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 2054,7 тыс. рублей.Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| 9 | Показатели конечногорезультата реализации Программы | К 2025 году планируется:- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 40%;- увеличение облесения эрозийно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади 129 га;- увеличение количества посетителей культурно-­досуговых мероприятий до 27,8 тыс. человек;- снижение уровня преступности до 82,3 на 100 тыс. населения |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
в том числе Формулировки основных проблем в указанной сфере и прогнозе ее развития

Муниципальное образование Русскохаланское сельское поселение расположено на северо-восточной окраине Чернянского района, с центром поселения в селе Русская Халань.

Граница сельского поселения утверждена Законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятого Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года № 159.

Русскохаланское сельское поселение расположено в 10 км к востоку - п.Чернянка ив 110 км от областного центра - г.Белгород.

Граница Русскохаланского сельского поселения с северной стороны проходит по границе Ольшанского сельского поселения, с восточной стороны - по правому берегу реки Оскол до северной границы урочища Чернянская дача, с южной стороны - по границе Ездоченского сельского поселения, с западной стороны - по границе Прилепенского сельского поселения.

В состав Русскохаланского сельского поселения входят 3 населенных пунктов общей площадью 379,2 га :

* село Русская Халань - центр поселения, удаленность от п. Чернянка 10 км;
* поселок Красный Остров, расположенное в восточной части Русскохаланского сельского поселения на расстоянии 3 км от п.Чернянка;
* поселок Красный Остров, находящейся в 4 км северо-восточнее с.Русская Халань.

Русскохаланское сельское поселение представляет собой территорию общей площадью 4594 га.; в т.ч.

- сельхозугодий- 3792 га;

- пашни - 3007 га;

- сенокосы, пастбища - 785 га;

- леса и лесополосы - 37 га;

- реки и пруды - 7 га.

Численность населения составляет - 2006 человек, в т.ч. трудоспособное - 1108, пенсионеры - 459, в возрасте 18-30 лет 220 чел., дети школьного возраста - 262, дети дошкольного возраста - 106, инвалиды - 143 чел.

Демографическая ситуация в сельском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся.

Основные демографические показатели

 человек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Численность населения на начала года | 1909 | 1922 | 1937 | 1933 |
| 2. | Родилось | 9 | 16 | 14 | 17 |
| 3. | Умерло  | 25 | 32 | 27 | 27 |
| 4. | Прибыло | 78 | 77 | 75 | 88 |
| 5 | Убыло | 49 | 46 | 66 | 41 |
| 6. | Численность населения на конец года | 1922 | 1937 | 1933 | 1970 |
| 7. | Среднесписочная численность населения за год | 1916 | 1929 | 1935 | 1951 |

В 2013 году уровень рождаемости составил 8,62 человека на 1000 человек населения, что на 0,04% выше, чем в 2011 году.

Уровень смертности в 2013 году уменьшился и составил 13,70 человека на 1000 человек населения, что на 0,28 % ниже, чем в 2011 году.

Естественная убыль населения по администрации за анализируемый период уменьшилась на 0,28 процентов.

За последние годы в сельском поселении наблюдался миграционный приток населения. В 2013 году миграция населения по итогам года в целом составила 23,80 человек на 1000 человек населения, а в 2011 году сложилась миграционная убыль населения и составила 16,0 человека на 1000 человек населения администрации.

Несмотря на реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации и положительную динамику отдельных показателей как в области, так и в муниципальном образовании, демографическая ситуация в сельском поселении остается сложной, имеет место низкая рождаемость и высокий уровень смертности сельского населения.

Трудоспособное население работает в ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ЗАО «Приосколье», Чернянское лесничество, Чернянский сахарный завод, в сфере образования, медицины и культуры, 49 человек работают за пределами Белгородской области, 10 человек имеют статус безработных.

Транспортная связь сельского поселения с городским поселением «Поселок Чернянка» осуществляется по автодороге федерального значения. Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии 18 км.

Основу градообразующей базы Русскохаланского сельского поселения составляет 1 основной производственный объект ЗАО «Краснояружская зерновая компания», которое занимается сельскохозяйственным производством.

На территории поселения имеются 9 магазинов, стоматологический кабинет, расположенный в п.Красный Остров.

Система школьного образования представлена общеобразовательной школой:

- МБОУ «СОШ с.Русская Халань»

2 дошкольными учреждениями:

- МБДОУ «Березка» с.Русская Халань;

- МБДОУ «Рябинушка» п.Красный Остров;

Учреждение культуры поселения представлено:

- Русскохаланский ЦСДК;

- Русскохаланская поселенческая библиотека на базе Русскохаланского ЦСДК;

Учреждением дополнительного образования

- Русскохаланская школа искусств.

Система здравоохранения представлена

- офисом семейного врача в с. Русская Халань;

- стоматологическим кабинетом в п. Красный Остров.

Общая площадь жилищного фонда Русскохаланского сельского поселения составляет порядка 53,2 тыс.м2.

Основной тип застройки в поселении - индивидуальные жилые дома.

Водоснабжение населенных пунктов централизованное, базируется на использовании подземных источников.

Близость районного центра дает предпосылки для строительства новых жилых домов и расширения жилищного фонда на территории поселения. В 2022 году было сдано 6 жилых домов с общей площадью 661,4 кв.м. Закончена реконструкция водопроводных сетей, установлена новая водонапорная башня в с. Русская Халань.

Проведен капитальный ремонт подвесного пешеходного моста через р. Оскол.

Действует лыжеролерная трасса в п.Красный Остров.

В 2022 году в п. Красный Остров построена летняя сценическая площадка.

Проложены тротуарные дорожки по центральным улицам с. Русская Халань и п. Красный Остров.

Постоянно ведется работа в населенных пунктах по наведению санитарного порядка: производился обкос дорог, улиц, заброшенных домов, ликвидируются несанкционированные свалки, благоустраиваются кладбища, памятники погибшим воинам.

Налажен сбор и вывоз ТБО на территории сельского поселения.

Проводятся подворные обходы и сходы граждан по предупреждению домовладельцев о необходимости соблюдения санитарных правил, правил пожарной безопасности, а также об ответственности граждан за выращивание и распространение наркосодержащих растений.

Все проведенные мероприятия улучшили санитарное состояние населенных пунктов.

Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам (день пожилого человека, 9 Мая, день матери, день семьи, новогодние праздники). Стало традицией проведение вечеров «Кому за 30». В день Петра и Февроньи приглашаются семейные пары - юбиляры, которым вручаются памятные подарки.

Совместно с Советом общественности, педагогическим коллективом школы постоянно контролируются дети, находящиеся под опекой и попечительством, неблагополучные семьи, группы риска.

Ведется большая работа по профилактике правонарушений, наркомании, пьянства и алкоголизма, пожарной безопасности. Все эти вопросы рассматриваются на производственных совещаниях, заседаниях Совета общественности, земства.

В пожароопасный период проверяются пустующие домовладения, составляются списки групп риска, с которыми проводится разъяснительная работа.

Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения необходимо решить следующие проблемы:

* строительство храма в с. Русская Халань;
* строительство здания музыкальной школы и капитальный ремонт детского сада в с. Русская Халань;
* капитальный ремонт всех коммуникаций и здания Русскохаланской школы.

Анализ свидетельствует о небольшом потенциале сельского поселения и вместе с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующим нынешнему этапу развития.

В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения».

Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов Программы социально-экономического развития Русскохаланского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата

реализации Программы, сроков реализации Программы

Приоритеты социально-экономического развития Русскохаланского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года № 599 (далее - Стратегия района).

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Русскохаланского сельского поселения относятся:

* создание условий для стабильного развития поселения;
* повышение уровня привлекательности поселения;
* повышении уровня культурно-досуговой деятельности;
* обеспечение безопасности жителей поселения.

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1. Создание условий для организации благоустройства территории Русскохаланского сельского поселения.
2. Увеличить количество зеленых насаждений на территории Русскохаланского сельского поселения.

3 Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Русскохаланского сельского поселения.

1. Создание условий для безопасного проживания жителей Русскохаланского сельского поселения.
2. Обеспечение населения чистой питьевой водой.

По итогам реализации программы к концу 2025 года планируется достижение следующих конечных результатов:

* увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 40%;
* увеличение облесения эрозийно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов до 129 га;
* увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 27,8 тыс. человек;
* снижение уровня преступности до 82,3 на 100 тыс. населения.

Муниципальная программа реализуется в 2015-2025 годах, 2 этапа реализации муниципальной программы.

Показатели конечного результата реализации Программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к Программе.

Мероприятия Программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации Программы.

Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Русскохаланского
сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для

 реализации Программы

Перечень правовых актов Русскохаланского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к Программе.

Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство Русскохаланского сельского поселения»

Подпрограмма направлена на реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Русскохаланского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующих задач - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортабельного проживания населения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 40 % к 2025 году.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Русскохаланском сельском поселении»

Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Русскохаланского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - сплошное облесение меловых склонов и эрозийно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение облесения эрозийно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 129 га к 2025 году.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения»

Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно­досуговой деятельности на территории Русскохаланского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 27,8 тыс. человек к 2025 году.

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения»

Подпрограмма направлена на создание условий для безопасного проживания жителей Русскохаланского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение общественного порядка на территории Русскохаланского сельского поселения.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит снижение уровня преступности на территории сельского поселения до 82,3 на 100 тыс. населения к 2025 году.

Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой»

Подпрограмма направлена на обеспечение жителей Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение жителей Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Русскохаланского сельского поселения.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к Программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

**Подпрограмма 6 «Укрепление физического здоровья жителей Русскохаланского сельского поселения»**

 Подпрограмма направлена на укрепление физического здоровья жителей Русскохаланского сельского поселения.

 Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 60 % к 2025 году.

Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Ольшанского сельского поселения.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к Программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы на I этапе реализации**

 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **27042,3** | **1864** | **2387,5** | **2737,7** | **12507** | **2322** | **5224,1** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **1580** | - | - | - | - | - | 1580 |
| Областной бюджет  | **6489,8** | - | - | - | 5739 | - | 750,8 |
|  Местный бюджет | **18972,5** | 1864 | 2387,5 | 2737,7 | 6768 | 2322 | 2893,3 |

**Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы на II этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **10080,9** | **2362,8** | **3810,3** | **1497,0** | **1567,8** | **843** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **474,7** | - | - | - | 474,7 | - |
| Областной бюджет  | **1755,0** | - | 1614,3 | - | 140,7 | - |
|  Местный бюджет | **7851,2** | 2362,8 | 2196 | 1497,0 | 952,4 | 843 |

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы, подпрограмм Программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

х

Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации Программы, выделены следующие риски ее реализация:

• Макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

* Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного

финансирования на курируемые сферы.

* Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
* Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.
* Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
* Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом

высококвалифицированных кадров.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:

* создание благоприятных условий;
* ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
* формирование эффективной системы управления реализацией

Программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;

* обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональными местным законодательством.

Подпрограмма 1 «Благоустройство Русскохаланского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**п/п | Наименование подпрограммы 1 | «Благоустройство Русскохаланского сельского поселения» (далее - подпрограмма 1) |
| 1. | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 1 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| **3.** | Цель (цели) подпрограммы 1 | Создание условий для организации благоустройства территории Русскохаланского сельского поселения |
| 4. | Задачиподпрограммы 1 | Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 1 | I этап реализации - 2015-2020 годыIIэтап реализации – 2021 – 2025 годы |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 21117,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 16556,9 тыс. рублей, в том числе по годам:1. год- 517 тыс. рублей;
2. год - 837 тыс. рублей;
3. год - 1097 тыс. рублей;
4. год - 2080 тыс. рублей;
5. год - 1919 тыс. рублей;
6. год – 2853,7 тыс. рублей;
7. год – 2257,8 тыс. рублей;
8. год – 2081 тыс. рублей;
9. год - 1371 тыс. рублей;
10. год – 826,4 тыс. рублей;
11. год - 717 тыс. рублей

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2505,8 тыс. рублей.Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 2054,7 тыс. рублей.Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечныхрезультатов подпрограммы 1 | К 2025 году планируется:- увеличение доли отдыхающих в местахотдыха до 40 %;-увеличение доли посещаемости на детской площадке до 70 %. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Природно-климатические условия Русскохаланского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

На территории Русскохаланского сельского поселения за период с 2009-2013 год в рамках областного проекта «500 парков Белогорья» в с.Русская Халань по пер. Центральной разбит парк «Юности», где обустроена детская площадка с набором спортивных сооружений, в сквере высажены деревья, в том числе: туи, можжевельник и др. По инициативе жителей села в 2013 году была построена детская площадка по ул.Гагарина, по ул. Луговая, по ул. Воровского.

В 2019 оборудованы детские игровые площадки в п. Красный Остров по ул. Дорожников, ул. Капустина, ул. Халтурина, а также в п. Красный Выселок по ул. Дзержинского.

В 2020 году проведен ремонт дорожного покрытия части ул. Горького и Гагарина, ул. Центральная. Оборудован тротуар с твердым покрытием по ул. Центральной.

В 2020 году обустроена игровая площадка по ул. Воровского в п. Красный Остров.
 В 2021 году капитально отремонтирован подвесной пешеходный мост через реку Оскол в п. Красный Остров.

В 2022 году на территории Русскохаланского сельского поселения реализован проект инициативного бюджетирования «Устройство концертной площадки на ул.Воровского п. Красный Остров Чернянского района». Данный проект направлен на организацию культурного обслуживания жителей п. Красный Остров и п. Красный Выселок.

#### В 2024 году на территории Русскохаланского сельского поселения запланирован капитальный ремонт братской могилы в п. Красный Остров Чернянского района Белгородской области. Выполнение работ по реставрации памятника воинам, павшим в годы ВОВ позволит сохранить и увековечить память людей о страшных годах войны и о тех, кто ценой собственной жизни спасал Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Начат капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Русская Халань.

Анализируя сложившуюся ситуацию по благоустройству территории Русскохаланского сельского поселения, можно выделить следующие проблемы:

* не на всей территории поселения расположены места для отдыха;
* низкий уровень культурного поведения жителей населенных пунктов

на улицах и во дворах;

* не бережное отношение к объектам благоустройства.

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В течении 2015 года и последующих годов необходимо организовать и провести смотры конкурсы, направленные на благоустройство Русскохаланского сельского поселения, что позволит повысит культуру поведения жителей, привьет бережное отношение к элементам благоустройства и в свою очередь привлечь жителей к участию в работах по благоустройству прилегающих территорий.

Данная подпрограмма 1 направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов Русскохаланского сельского поселения.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы 1 - создание условий для организации благоустройства территории Русскохаланского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующей задачи:

- обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 1.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основного мероприятия:

- благоустройство территории сельского поселения

В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет содержания в надлежащем качестве объектов благоустройства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 2015­-2025 годы составит 21117,4 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1**

**на I этапе реализации.**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **11634,5** | **517** | **837** | **1097** | **2080** | **1919** | **5184,5** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | **9303,7** | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1919 | 2853,7 |
| Областной бюджет | **750,8** |  |  |  |  |  | 750,8 |
| Федеральный бюджет | **1580** |  |  |  |  |  | 1580 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1**

 **на II этапе реализации**

 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **9482,9** | 2257,8 | 3695,3 | 1371 | 1441,8 | 717 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | **7253,2** | 2257,8 | 2081 | 1371 | 826,4 | 717 |
| Областной бюджет | **1755,0** |  | 1614,3 |  | 140,7 |  |
| Федеральный бюджет | **474,7** |  |  |  | 474,7 |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1

Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.

Социальный эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.

Достижение к 2025 году целевых показателей привлекательности сельского поселения, создание мест для массового отдыха и комфортного время провождения, обустройство прилегающих территорий местных родников и их содержание в надлежащем состоянии.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименова-ниепоказателя | Ед. изм | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | % |  10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | **30** | **30** | **35** | **35** | **40** |
| 2. | Доля посещаемости на детской площадке | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | **50** | **55** | **60** | **65** | **70** |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении № 1к Программе.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая столица» администрации
Русскохаланского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**п/п | Наименование подпрограммы 2 | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Русскохаланского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2) |
| **1.** | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| **3.** | Цель (цели) подпрограммы 2 | Увеличить количество зеленых насаждений на территории Русскохаланского сельского поселения. |
| 4. | Задачиподпрограммы 2 | Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 2 | Iэтап реализации - 2015-2020 годыIIэтап реализации - 2021-2025 годы |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а такжепрогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 00,0тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 00,0 тыс. рублей.1. год - 0 тыс. рублей;
2. год - 0 тыс. рублей;
3. год - 0 тыс. рублей;
4. год - 0 тыс. рублей;
5. год - 0 тыс. рублей;
6. год - 0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;2022 год - 0 тыс. рублей;2023 год - 0 тыс. рублей;2024 год - 0 тыс. рублей;2025 год - 0 тыс. рублейОбъем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 2 | К 2025 году планируется:- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 129 га |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для малолесных областей, к которым относятся Белгородская область, облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».

Цель проекта «Зелена столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородчины составляла до 50% от общей территории. Масштабная вырубка как для промышленно-хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей, сократила объем лесных массивов в пять раз. Сейчас лесистость территории области составляет 9,8% от всей площади. Это повлекло за собой как обмеление рек, так и масштабного развитие эрозийных процессов.

Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограммы 2. .

Реализация областного проекта «Зеленая столица» за период с 2011 года по 2013год было высажено 46 га, осенью 2013 г. - 350 шт. дуба и яблони.

Работники учреждений сельского поселения участвуют в сборе семян для реализации программы «Зеленая столица».

Ежегодно высаживаются цветы на территории школы и детских дошкольных учреждений, дома культуры, ФАП, возле памятников погибшим воинам и в парке, на клумбах, расположенных на улицах с. Русская Халань, в цветочницах.

Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить следующие проблемы:

- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;

-недостаточный уход за участками зеленых насаждений.

Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозийно­опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Русскохаланского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями : вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы **2**

Основная цель подпрограммы 2 - увеличить количество зеленых на территории Русскохаланского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

- сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 2.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий

подпрограммы 2

Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 2015-2025 годы составит 0 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источникифинансиро-вания | Всего за 2015-2025 годы | в том числе по годам реализации: |
| **2015** | **2016** | **2017** | 2018 | **2019** | **2020** | 2021 | **2022** | **2023** | 2024 | 2025 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств областного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 2

В результата реализации подпрограммы 2 к 2025 году планируется достижение конечного результата и кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличения зеленых насаждений на территории администрации Русскохаланского сельского поселения.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | Ед. измер. | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Облесениеэрозионно-опасных участков,деградированных и малопродуктивных угодий иводоохранных зон водных объектов | га | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
Русскохаланского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**п/п | Наименование Подпрограммы 3 | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения» (далее - подпрограмма 3) |
| **1.** | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 3 | Администрация Русскохаланского сельского поселенияМКУК «Русскохаланский центральный сельский Дом культуры» |
| **3.** | Цель (цели) подпрограммы 3 | Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Русскохаланского сельского поселения. |
| 4. | Задачиподпрограммы 3 | Обеспечение доступа населения к услугам досуга. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 3 | Iэтап реализации - 2015-2020 годыIIэтап реализации - 2021-2025 годы |
| 6. | Общий объем бюджетныхассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановыхобъемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а такжепрогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7054,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015­-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 7054,7 тыс. рублей, в том числе по годам:1. год - 1312 тыс. рублей;
2. год - 1526 тыс. рублей;
3. год - 1616,7 тыс. рублей;
4. год - 2205 тыс. рублей;
5. год - 395 тыс. рублей;
6. год - 0 тыс. рублей;
7. год - 0 тыс. рублей;
8. год - 0 тыс. рублей;
9. год - 0 тыс. рублей;
10. год - 0 тыс. рублей;
11. год - 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 0 тыс. рублей.Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 3 | К 2025 году планируется:- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 27,8 тыс. человек. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, в гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов. Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства

Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры в Русскохаланском сельском поселении, дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного культурного наследия.

На территории Русскохаланского сельского поселения действует Русскохаланский ЦСДК, численность специалистов составляет 5 человек и обслуживающий персонал 1 человек. На базе Русскохаланский ЦСДК работает 11 клубных формирований общей численностью 191 участник (клубы по интересам, любительские объединения, танцевальные кружки и мн. др.).

Специалисты Русскохаланский ЦСДК участвовали во всех районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках декоративно-­прикладного искусства. В 2013 году работники Русскохаланский ЦСДК принимали участие в районной эстафете, проходящей в селе Орлик «Славим родное Белогорье », принимали участие в празднике посвященного 85-летию образования поселка Чернянка, в смотре хоровых коллективов «Родники творчества», представляли семью в районном конкурсе «Творческая семья».

Работа Русскохаланский ЦСДК строится на комплексном подходе в организации культурно-просветительской работы с учетом всех категорий жителей, их интересов и духовных запросов.

Здание после капитального ремонта требует реконструкции системы отопления, а также переоснащения современным оборудованием. Техническое состояние, площадь и уровень оснащения здания уже не соответствует требуемым стандартам. В связи с этим проведение мероприятий с участием приглашаемых творческих коллективов, а также текущая работа, в первую очередь с детьми, бывают затруднены.

В то же время предполагается ведение активной работы, направленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искусства; сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов художественной самодеятельности, детских кружков, любительских объединений; вовлечение в культурную жизнь жителей Русскохаланского сельского поселения всех возрастов.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.

Подпрограмма 3 направлена на решение поставленной цели и задачи, что позволит обеспечить высокий уровень предоставления культурных услуг жителям сельского поселения, также предполагается изменение уровня материально - технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры управления культуры и позволит привлечь молодых специалистов.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы 3

Основная цель подпрограммы 3 - стимулирование развития культурно­-досуговой деятельности на территории Русскохаланского сельского поселения.

Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:

- обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, 2 этапа реализации подпрограммы 3.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия:

- обеспечение деятельности учреждений культуры

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества, сохранение, развитие накопленного культурного и духовного потенциала, культурной жизни населения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 2015­-2025 годы составит 7054,7 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3**

**I этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **7054,7** | **1312** | **1526** | **1616,7** | **2205** | **395** | **00,0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | **7054,7** | **1312** | **1526** | **1616,7** | **2205** | **395** | **00,0** |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на II этапе реализации**

 тыс. рублей

| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3

Социальный эффект от реализации подпрограммы 3 выражается в создании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.

Реализация подпрограммы 3 предполагает улучшение уровня материально-технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а так же создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых специалистов по соответствующим направлениям. Так же предполагается создание условий для качественного и количественного роста объема платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения.

Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 3, позволяет обеспечить создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | Ед. изм. | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Количествопосетителейкультурно­-досуговыхмероприятий | тыс.человек | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении № 1 к Программе.

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения».

Паспорт подпрограммы 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**п/п | Наименование Подпрограммы 4 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения» (далее -подпрограмма 4) |
| 1. | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 4 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 4 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 4 | Создание условий для безопасного проживания жителей Русскохаланского сельского поселения. |
| 4. | Задачиподпрограммы 4 | Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 4 | Iэтап реализации - 2015-2020 годыIIэтап реализации - 2021-2025 годы |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а такжепрогнозный объем средств, привлекаемых из других **источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 123,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 123,5 тыс. рублей, в том числе по годам:1. год - 35 тыс. рублей;
2. год - 24,5 тыс. рублей;
3. год - 24 тыс. рублей;
4. год - 32 тыс. рублей;
5. год - 8 тыс. рублей;
6. год - 0 тыс. рублей;
7. год - 0 тыс. рублей;
8. год - 0 тыс. рублей;
9. год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;2025 год - 0 тыс. рублей.Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 4 | К 2025 году планируется:- снижение уровня преступности до 82,3 на 100 тыс. населения. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одной из первоначальных задач является создание условий для безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения, обеспечение надежной защиты личности, общества от преступных посягательств.

Подпрограмма 4 определяет комплекс мер, направленных на повышение эффективности профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечение безопасности населения.

Подпрограмма 4 соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития сельского поселения, системе целей и задач по снижению смертности, сокращению социальной базы преступности, формирует у населения потребность здорового образа жизни.

Общее количество зарегистрированных в 2013 году преступлений по сравнению с 2012 годам снизилась на 11% (с 21 до 19).

Проводится большая работа по профилактике правонарушений, наркомании, пьянства и алкоголизма, пожарной безопасности. Все эти вопросы рассматриваются на производственных совещаниях, заседаниях совета общественности, в который входят: глава администрации, старший участковый уполномоченный, представители образования, культуры, медицины, ДПД, ДНД.

Заседание совета общественности проводится один раз в месяц, рассматриваются вопросы: о пожарной безопасности, о мерах посевов наркотика содержащих культур, ведется работа с гражданами относящиеся к группе риска (неблагополучные семьи, ранее судимые, прибывшие из мест лишения свободы).

В пожароопасный период проводится разъяснительная работа с населением, составлены списки группы риска. Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений

Анализ данных последних лет показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности профилактики правонарушений, борьба с преступностью и обеспечением безопасности населения, принимаемых мер недостаточно.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 может сопровождаться возникновением ряда негативных факторов:

* недостаточность или отсутствие информации о целых, направлениях и результатах деятельности в сфере профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности;
* недостаточная пропаганда мер борьбы с правонарушениями, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности населения.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Основная цель подпрограммы 4 - создание условий для безопасного проживания жителей Русскохаланского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующих задач:

- обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения.

Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, 2 этапа реализации подпрограммы 3.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 намечается за счет реализации основного мероприятия, которое направлено на реализацию конкретного направления:

- осуществление полномочий правоохранительных органов.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается содержание участковой машины.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 за

2015-2025 годы составит 123,5 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3**

**I этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **123,5** | **35** | **24,5** | **24** | **32** | **8** | **00,0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | **123,5** | **35** | **24,5** | **24** | **32** | **8** | **00,0** |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на II этапе реализации**

 тыс. рублей

| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 4

Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 4, позволяет обеспечить снижение уровня преступности на территории сельского поселения, повышение доверия населения к полиции.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 4 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме-нова-ниепоказа-теля | Ед. изм. | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Уровеньпреступнос-ти | на 100 тыс. насе-ления | 777,2 | 615,38 | 461,53 | 358,97 | 307,69 | 256,41 | 204,3 | 184,2 | 147,3 | 102,4 | 82,3 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении № 1 к Программе.

Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий обеспечения населения

Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой»

Паспорт подпрограммы 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Наименование Подпрограммы 5 | «Обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой» (далее -подпрограмма 5) |
| **1.** | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 5 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 5 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| **3.** | Цель (цели) подпрограммы 5 | Реализация мероприятий обеспечения жителей Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой. |
| 4. | Задачиподпрограммы 5 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 5 | Iэтап реализации - 2015-2020 годыIIэтап реализации - 2021-2025 годы |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по. годам ее " реализации), а такжепрогнозный объем средств, привлекаемых из других **источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 8190,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 2451,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015год - тыс. рублей;2016год - тыс. рублей;2017год - тыс. рублей;2018год – 2451,0 тыс. рублей;2019год - тыс. рублей;2020год - тыс. рублей;2021год – тыс. рублей;2022год - тыс. рублей;2023год - тыс. рублей;1. год - тыс. рублей;
2. год - тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5739,0 тыс. рублейОбъем финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 5 | К 2025 году планируется:-обеспечить население Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой  |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одной из первоначальных задач является обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Раздел **2**. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы 5

Основная цель подпрограммы 5 - обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Достижение цели связано с решением следующих задач:

- реализация мероприятий обеспечения населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, 2 этапа реализации подпрограммы 5.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

Достижение цели и решение задач подпрограммы 5 намечается за счет реализации основного мероприятия, которое направлено на реализацию конкретного направления:

 - обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за 2015-­2025 годы составит 8190 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5

**I этапе реализации**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Всего за 2015-2020 годы | в том числе по годам реализации: |
| **2015** | **2016** | **2017** | 2018 | **2019** | **2020** |
| Всего | 8190 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5739 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2451 | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 0 |

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5

**II этапе реализации**

 тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Всего за 2021-2025 годы | в том числе по годам реализации: |
| **2021** | **2022** | **2023** | 2024 | **2025** |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 5

Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 5, позволяет обеспечить жителей территории сельского поселения чистой питьевой водой.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 5 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наимено-ваниеПоказате-ля | Ед. изм. | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Обеспечение чистой питьевой водой | % |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении № 1 к Программе.

**Подпрограмма 6**

 **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Русскохаланского сельского поселения».**

**Паспорт подпрограммы 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **подпрограммы 6** | «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителейРусскохаланского сельского поселения» (далее – подпрограмма 6)  |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 6** | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| **2.** | **Участники** **подпрограммы 6** | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| **3.** | **Цель** **подпрограммы 6** | Укрепление физического здоровья жителей Русскохаланского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи****подпрограммы 6** | Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 6** | I этап реализации 2015-2020 годыII этап реализации 2021-2025 годы |
| **6.** | **Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 637,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 0 тыс. рублей;2016 год – 0 тыс. рублей;2017 год – 0 тыс. рублей;2018 год – 0 тыс. рублей;2019 год – 0 тыс. рублей;2020 год – 39,6 тыс. рублей.2021 год – 105,0 тыс. рублей2022 год – 115,0 тыс. рублей2023 год – 126,0 тыс. рублей2024 год – 126,0 тыс. рублей2025 год – 126,0 тыс. рублейОбъем финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6** | К 2025 году планируется:- увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 60 %;- увеличение доли участников в региональных соревнованиях до 6,0 % |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

 Для укрепления здоровья, улучшения благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на развитие массовой физической культуры и спорта. Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения. Дальнейшее увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом создание благоприятных условий для развития инфраструктуры физической культурой и спорта на территории Русскохаланского сельского поселения.

Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта являются:

- развитие традиционных и новых видов спорта;

- укрепление материально-технической базы;

- проведение спортивных мероприятий и праздников;

- участие в районных, областных и всероссийских соревнованиях;

-содействие развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями;

- информирование граждан в деятельности администрации Русскохаланского сельского поселения в области физической культуры и спорта.

Для занятия физкультурой и спортом на стадионе в с. Русская Халань имеются волейбольная, баскетбольная и футбольная площадки, а также установлены различные тренажеры. В МБОУ СОШ - современный спортивный зал с удобными раздевалками, оборудованными душевыми комнатами.

 В 2020 году на территории нового, строящегося микрорайона в п. Красный Остров оборудована спортивно-игровая площадка, на которой имеются спортивные тренажеры, мини поле для игры футбол, волейбол и баскетбол, а также игровой городок для детей младшего возраста.

С 2020 года в штатное расписание введена должность инструктора по физической культуре.

Спортивные команды сельского поселения участвуют во всех районных соревнованиях и занимают призовые места.

Для более широкого охвата населения разных возрастов физкультурой и спортом в Русскохаланский ЦСДК установлены теннисный и бильярдный столы.

 В сфере физической культуры и спорта в Русскохаланском сельском поселении были выявлены такие проблемы как:

 -недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом;

 - несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта;

- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни.

Реализация данной Программы позволит создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе, по месту жительства, укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта, обеспечит дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма) среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.

 Проблемами в развитии физической культуры и спорта для Русскохаланского сельского поселения:

 - строительство нового футбольного поля;

- строительство волейбольных и баскетбольных площадок во всех населённых пунктах и установка спортивного оборудования.

**Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6**

Основная цель подпрограммы 6 – укрепление физического здоровья жителей Русскохаланского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

 вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

Срок реализации подпрограммы 6: 2015-2025 годы, этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

**Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий подпрограммы 6 и краткое их описание**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 6 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей.

 В рамках реализации основного мероприятия планируется увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и укрепить физическое здоровье жителей сельского поселения.

 Перечень основных мероприятий подпрограммы 6, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 6 за 2015-2025 годы составит 637,6 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5**

**на I этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Местный бюджет**  | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5**

**на II этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | 598 | 105 | 115 | 126 | 126 | 126 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| **Местный бюджет**  | 598 | 105 | 115 | 126 | 126 | 126 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 6**

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 6 приведены в таблице:

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6**

**на I этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015****год** | **2016** **год** | **2017** **год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Доля регулярно занимающихся физкультурой и спортом | % | 28 | 34 | 40 | 44 | 50 | 52 |
| 2 | Доля участников в региональных соревнованиях | % | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6**

**на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2021****год** | **2022****год** | **2023 год** | **2024****год** | **2025** **год** |
| 1. | Доля регулярно занимающихся физкультурой и спортом | % | 52 | 54 | 55 | 60 | 60 |
| 2 | Доля участников в региональных соревнованиях | % | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

 **Приложение № 1**

 **к муниципальной программе**

 **«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Русскохаланского сельского поселения**

 **Чернянского района Белгородской области »**

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области» на I этапе реализации**

Таблица 1

| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм,****основных** **мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Сроки****реализации** | **Вид показателя** | **Наименование показателя,****единица****измерения** | **2013****год****(базовый)** | **2014****год****(оцен-ка)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача-ло** | **завер-шение** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Администрация Русскохаланско-го сельского поселения, Русскохаланский ЦСДК** | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный****Прогрессивный****Прогрессивный** | **Доля отдыхающих в местах отдыха, %** | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га**  | 3 | 3 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 |
| **Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.** | 26,5 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 |
| Уровень преступности (на 100 тыс. населения) | 984,4 | 876,28 | 777,2 | 615,38 | 461,53 | 358,97 | 307,69 | 256,4 |
| **2.** | **Подпрограмма 1 «Благоустройст-во Русскохаланско-го сельского поселения»** | **Администрация Русскохаланского сельского поселения**  | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный****Прогрессивный** | **Доля отдыхающих в местах отдыха, %** | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
|  **Доля посещаемости на детской площадке, %** | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | 30 | 35 | 45 |
| 2.1. | Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.«Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | ПрогрессивныйПрогрессивный | Благоустройство парка, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Благоустройство пляжных мест, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Благоустройство родника, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Благоустройство детской площадки, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3.** | **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | **Администрация Русскохаланского сельского поселения**  | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный** | **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га**  | 3 | 3 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 |
| 3.1. | Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных ималопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1.«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 2015 год | 2020 год | Прогрессивный | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 3 | 3 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 |
| **4.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланско-го сельского поселения»** | **Администрация Русскохаланскогосельского поселения**  | **2015 год** | **2020 год** | **Прогрессивный** | **Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.** | 26,5 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 |
| 4.1. | 4.1. Обеспечение доступа населения к услугам досуга |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1.«Обеспечение деятельности учреждений культуры» |  |  |  | Прогрессивный | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланског о сельского поселения». | АдминистрацияРусскохаланскогосельскогопоселения | 2015год | 2025год | 123,5 | Уровень преступности (на 100 тыс. населения) | 984,4 | 876,28 | 777,2 | 615,38 | 461,53 | 358,97 | 307,69 | 256,4 |
| 4.1. Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения. |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. «Осуществление полномочий правоохранительных органов» |  | 2015год | 2025год | 123,5 | Количествосовершенныхпреступлений,ед. | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Русскохаланског о сельского поселения чистой питьевой водой». | АдминистрацияРусскохаланско-госельскогопоселения | 2015год | 2025год | 8190 | Количество обеспеченных водой (%) |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 6.1. Обеспечение населения чистой питьевой водой. |
| 6.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. «Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой» |  | 2015Год | 2025год | 8190 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»на II этапе реализации**

Таблица 2

| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм,****основных** **мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Сроки****реализации** | **Вид показателя** | **Наименование показателя,****единица****измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **завер-шение** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Администрация Русскохаланского сельского поселения, Русскохаланский ЦСДК** | **2021 год** | **2025 год** | **Прогрессив-ный****Прогрессив-ный****Прогрессив-ный** | Доляотдыхающих в местах отдыха, % | **30** | **30** | **35** | **35** | **40** |
| Облесение эрозионно­опасных участков, деградированных ималопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | **129** | **129** | **129** | **129** | **129** |
| Уровень преступности (на 100 тыс. населения) | **204,3** | **184,2** | **147,3** | **102,4** | **82,3** |
| Количествопосетителейкультурно- | **27,4** | **27,5** | **27,6** | **27,7** | **27,8** |
| **2.** | **Подпрограмма 1 «Благоустройство Русскохаланского сельского поселения»** | **Администрация Русскохаланского сельского поселения**  | **2021 год** | **2025 год** | **Прогрессив-ный****Прогрессив-ный** | **Доля отдыхающих в местах отдыха, %** | **30** | **30** | **35** | **35** | **40** |
|  **Доля посещаемости на детской площадке, %** | **50** | **55** | **60** | **65** | **70** |
| 2.1. |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.«Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 2021 год | 2025 год | Прогрессив-ныйПрогрессивн-ый | Благоустройство парка, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Благоустройство пляжных мест, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Благоустройство родника, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Благоустройство детской площадки, ед. | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| **3.** | **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | **Администрация Русскохаланского сельского поселения**  | **2021 год** | **2025 год** | **Прогрессивный** | **Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га**  | **129** | **129** | **129** | **129** | **129** |
| 3.1. |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1.«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 2021 год | 2025 год | Прогрессив-ный | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| **4.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения»** | **Администрация Русскохаланского сельского поселения**  | **2021****год** | **2025 год** | **Прогрессив-ный** | **Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.** | **27,4** | **27,5** | **27,6** | **27,7** | **27,8** |
| 4.1. |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1.«Обеспечение деятельности учреждений культуры» |  |  |  | Прогрессив-ный | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельное ти населения Русскохаланского сельского поселения». | АдминистрацияРусскохаланскогосельскогопоселения | 2015год | 2025год | **Прогрессив-ный** | Уровень преступности (на 100 тыс. населения) | **204,3** | **184,2** | **147,3** | **102,4** | **82,3** |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. «Осуществление полномочий правоохранительных органов» |  | 2015год | 2025год | Прогрессив-ный | Количествосовершенныхпреступлений,ед. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой» | АдминистрацияРусскохаланскогосельскогопоселения | 2015год | 2025год |  | Количество обеспеченных водой (%) | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 6.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. «Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой» |  | 2015год | 2025год |  |  |  |  |  |  |  |

 **Приложение №2**

 **к муниципальной программе**

**«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Русскохаланского сельского поселения**

 **Чернянского района Белгородской области»**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского Чернянского района Белгородской области» |
| 1. | Постановление Администрации Русскохаланского сельского поселения | Внесение изменений в постановление Администрации Русскохаланского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 2015-2025( по мере необходимости) |

|  |
| --- |
| **Приложение № 3****к муниципальной программе** **«Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения** **Чернянского района Белгородской области»** |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования I этап реализации**

Таблица 1

| **Статус** | **Наименование** **муниципальной программы,** **подпрограммы, основные мероприятия** | **Источники****финансирования** | **Общий объем финансирования, тыс. рублей** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** | **Итого на I этап реализации (2015-2020 годы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Всего** | **37123,2** | 1864 | 2387,5 | 2737,7 | 12507 | 2322 | 5224,1 | 27042,3 |
| **Местный бюджет** | **26823,7** | 1864 | 2387,5 | 2737,7 | 6768 | 2322 | 2893,3 | 18972,5 |
| **Областной бюджет** | **8244,8** | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 750,8 | 6489,8 |
| **Федеральный бюджет** | **2054,7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 |
| **Внебюджетные** **источники** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Иные источники** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Русскохаланского сельского поселения»** | **Всего** | **21117,4** | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1919 | 5184,5 | 11634,5 |
| **Местный бюджет** | 16556,9 | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1919 | 2853,7 | 9303,7 |
| **Областной бюджет** | 2505,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,8 | 750,8 |
| **Федеральный бюджет** | 2054,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 |
| **Внебюджетные** **средства** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Иные источники** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | **Всего** | **21117,4** | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1919 | 5184,5 | 11634,5 |
| Местный бюджет | 16556,9 | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1919 | 2853,7 | 9303,7 |
| Областной бюджет | 2505,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,8 | 750,8 |
| Федеральный бюджет | 2054,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные** **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения»** | **Всего** | **7054,7** | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 | 0 | 0 |
| **Местный бюджет** | **7054,7** | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 | 0 | 0 |
| **Областной бюджет** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Федеральный бюджет** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внебюджетные** **средства** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Иные источники** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | **Всего** | **7054,7** | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 7054,7 | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения  | Всего | 123,5 | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 123,5 |
| Местный бюджет | 123,5 | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 123,5 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетныесредства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | «Осуществление полномочий правоохранительных органов» | Всего | 123,5 | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 123,5 |
| Местный бюджет | 123,5 | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 123,5 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетныесредства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой» | Всего | 8190 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 0 | 0 | 8190 |
| Местный бюджет | 2451 | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 2451 |
| Областной бюджет | 5739 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 5739 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетныесредства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой | Всего | 8190 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 0 | 0 | 8190 |
| Местный бюджет | 2451 | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 2451 |
| Областной бюджет | 5739 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 5739 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетныесредства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Русскохаланского сельского поселения»** | **Всего** | **637,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39,6** | **39,6** |
| **Местный бюджет** | **637,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39,6** | **39,6** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные** **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | **Всего** | **637,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39,6** | **39,6** |
| Местный бюджет | 637,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | 39,6 |
| Областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Внебюджетные средства | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Иные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»из различных источников финансирования** **II этап реализации**

Таблица 2

| **Статус** | **Наименование** **муниципальной программы,** **подпрограммы, основные мероприятия** | **Источники****финансирования** | **Общий объем финансирования, тыс. рублей** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** | **Итого на II этап реализации (2021-2025 годы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **11** |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Всего** | **37123,2** | **2362,8** | **3810,3** | **1497** | **1567,8** | **843** | **10080,9** |
| **Местный бюджет** | **26823,7** | **2362,8** | **2196** | **1497** | **952,4** | **843** | **7851,2** |
| **Областной бюджет** | **8244,9** | **0** |  **1614,3** | **0** |  **140,7** |  **0** | **1755** |
| **Федеральный бюджет** | **2054,7** | **0** | **0** | **0** | **474,7** | **0** | **474,7** |
| **Внебюджетные** **источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Русскохаланского сельского поселения»** | **Всего** | **21117,4** | **2257,8** | **3695,3** | **1371** | **1441,8** | **717** | **9482,9** |
| **Местный бюджет** | **16556,9** | **2257,8** | **2081** | **1371** | **826,4** | **717** | **7253,2** |
| **Областной бюджет** | **2505,8** | **0** | **1614,3** | **0** | **140,7** | **0** | **1755** |
| **Федеральный бюджет** | **2054,7** | **0** | **0** | **0** | **474,7** | **0** | **474,7** |
| **Внебюджетные** **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | **Всего** | **21117,4** | **2257,8** | **3695,3** | **1371** | **1441,8** | **717** | **9482,9** |
| Местный бюджет | 16556,9 | 2257,8 | 2081 | 1371 | 826,4 | 717 | 7253,2 |
| Областной бюджет | 2505,8 | 0 | 1614,3 | 0 | 140,7 | 0 | 1755 |
| Федеральный бюджет | 2054,7 | 0 | 0 | 0 | 474,7 | 0 | 474,7 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные** **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения»** | **Всего** | **7054,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный бюджет** | **7054,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные** **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | **Всего** | **7054,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 7054,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения». | Всего | 123,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **123,5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетныесредства | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | «Осуществление полномочий правоохранительных органов» | Всего | 123,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 123,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой». | Всего | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **2451** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | **5739** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетныесредства | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой | Всего | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Русскохаланского сельского поселения»** | **Всего** | **637,6** | **105** | **115** | **126** | **126** | **126** | **598** |
| **Местный бюджет** | **637,6** | **105** | **115** | **126** | **126** | **126** | **598** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные** **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | **Всего** | **637,6** | **105** | **115** | **126** | **126** | **126** | **598** |
| Местный бюджет | 637,6 | 105 | 115 | 126 | 126 | 126 | 598 |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные** **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Русскохаланского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение**

 **реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на I этап реализации**

Таблица 1

| **Статус** | **Наименование****муниципальной программы,****подпрограммы, основные мероприятия** | **Ответственный исполнитель,****соисполнители и участники** | **Код бюджетной классификации** | **Общий объем финансирования, тыс. рублей** | **Расходов (тыс. рублей), годы** | **Итого на I этап реализа-ции (2015-2020 г.г.), тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз, Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланс-кого сельского поселения Чернянского района Белгородской области»**  | **Всего, в том** **числе:** | **915** | **х** | **х** | **х** | **37123,2** | **1864** | **2387,5** | **2737,7** | **12507** | **2322** | **5224,1** | **27042,3** |
| Администрация Русскохаланского сельского поселения | 915 | х | х | х | **37123,2** | **1864** | **2387,5** | **2737,7** | **12507** | **2322** | **5224,1** | **27042,3** |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройс-тво Русскохаланс-кого сельского поселения»** | **Всего, в том** **числе:** | **915** | **х** | **х** | **х** | **15189,2** |  **517** | **837** |  **1097** | **2080** | **1919** | **5184,5** | **11634,5** |
| Администрация Русскохаланского сельского поселения | 915 | 0503 | 0110120010 | 200 | 15189,2 |  517 | 837 |  1097 | 2080 | 1919 | 1711,4 | 8161,4 |
| Основноемероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 915 | 0503 | 0110120010 | 244 | 15189,2 |  517 | 837 |  1097 | 2080 | 1919 | 1711,4 | 8161,4 |
| 915 | 0412 | 0110120460 | 244 | 110 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 915 | 0412 | 0110170460 | 244 | 36 |  |  |  |  |  | 36 | 36 |
| 915 | 0503 | 0110121420 | 244 | 98,3 |  |  |  |  |  | 98,3 | 98,3 |
| 915 | 0503 | 0110171420 | 244 | 294,8 |  |  |  |  |  | 294,8 | 294,8 |
| 915 | 0503 | 01101L5760 | 244 | 3042 |  |  |  |  |  | 3042 | 3042 |
| 915 | 0503 | 01302L29920 | 243 | 647.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 915 | 0503 | 01101S014Ж | 244 | 1699,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | **Всего, в том** **числе:** | **915** | **х** | **х** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основноемероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланс-кого сельского поселения»** | **Всего** | **915** | **х** | **х** | **х** | **7054,7** | **1312** | **1526** | **1616,7** | **2205** | **395** |  | **7054,7** |
| Основное мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры»  | Администрация Русскохаланского сельского поселения  | 915 | 0801 | 0130100590 | 244 | 7054,7 | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 |  | 7054,7 |
| **Подпрограмма 4** | **«Обеспечение безопасности жизнедеятель-ности населения****Русскохаланс-кого сельского поселения»** | **Всего, в том** **числе:**  | **915** | **х** | **х** | **х** | **123,5** | **35** | **24,5** | **24** | **32** | **8** | **0** | **123,5** |
| Основное мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 915 | 0314 | 0140122340 | 244 | 123,5 | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 123,5 |
| **Подпрограмма 5** | «Обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой» | **Всего, в том** **числе:**  | **915** | **х** | **х** | **х** | **8190** | **0** | **0** | **0** | **8190** | **0** | **0** | **8190** |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 915 | 0502 | 0110171090 |  | 8190 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 0 | 0 | 8190 |
| **Подпрограм-ма 6** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Русскохаланс-кого сельского поселения»** | Администрация Русскохаланского сельского поселения | **915** | **х** | **х** | **х** | **637,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39,6** | **39,6** |
| Основное мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 915 | 0707 | 0150120650 | 100 | 637,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | 39,6 |

**Ресурсное обеспечение**

 **реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на II этап реализации**

 Таблица 2

| **Статус** | **Наименование****муниципальной программы,****подпрограммы, основные мероприятия** | **Ответственный исполнитель,****соисполнители и участники** | **Код бюджетной классификации** | **Общий объем финан-сирова-ния, тыс. рублей** | **Расходов (тыс. рублей), годы** | **Итого на II этап реали-зации (2021-2025 г.г.), тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз, Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **15** |
| **Муниципа-льная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»**  | **Всего, в том** **числе:** | **915** | **х** | **х** | **х** | **37123,2** | **2362,8** | **3810,3** | **1497** | **1567,8** | **843** | **10080,9** |
| Администрация Русскохаланского сельского поселения | 915 | х | х | х | **37123,2** | **2362,8** | **3810,3** | **1497** | **1567,8** | **843** | **10080,9** |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Русскохаланского сельского поселения»** | **Всего, в том** **числе:** | **915** | **х** | **х** | **х** | **15189,2** |  **2257,8** | **1888** | **1371** | **794** | **717** | **7027,8** |
| Администрация Русскохаланского сельского поселения | 915 | 0503 | 0110120010 | 200 | 15189,2 |  2257,8 | 1888 | 1371 | 794 | 717 | 7027,8 |
| Основноемероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Русскохаланско-го сельского поселения | 915 | 0503 | 0110120010 | 244 | 15189,2 |  2257,8 | 1888 | 1371 | 794 | 717 | 7027,8 |
| 915 | 0412 | 0110120460 | 244 | 110 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 915 | 0412 | 0110170460 | 244 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | 0503 | 0110121420 | 244 | 98,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | 0503 | 0110171420 | 244 | 294,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | 0503 | 01101L5760 | 244 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | 0503 | 01302L2990 | 243 | 647,8 | 0 | 0 | 0 | 647,8 | 0 | 647,8 |
| 915 | 0503 | 01101S014Ж | 244 | 1699,3 | 0 | 1699,3 | 0 | 0 | 0 | 1699,3 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | **Всего, в том** **числе:** | **915** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основноемероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» | Администрация Русскохаланско-го сельского поселения | 915 |  |  |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения»** | **Всего** | **915** | **х** | **х** | **х** | **7054,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры»  | Администрация Русскохаланско-го сельского поселения  | 915 | 0801 | 0130100590 | 244 | 7054,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения****Русскохаланского сельского поселения»** | **Всего, в том** **числе:**  | **915** | **х** | **х** | **х** | **123,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения» | Администрация Русскохаланско-го сельского поселения | 915 | 0314 | 0140122340 | 244 | 123,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | «Обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой». | **Всего, в том** **числе:**  | **915** | **х** | **х** | **х** | **8190** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой | Администрация Русскохаланско-го сельского поселения | 915 | 0502 | 0110171090 |  | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограм-ма 6** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Русскохаланского сельского поселения»** | Администрация Русскохаланско-го сельского поселения | **915** | **х** | **х** | **х** | **637,6** | **105** | **115** | **126** | **126** | **126** | **598** |
| Основное мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Русскохаланско-го сельского поселения | 915 | 0707 | 0150120650 | 100 | 637,6 | 105 | 115 | 126 | 126 | 126 | 598 |

|  |
| --- |
| **Приложение № 5****к муниципальной программе** **«Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения** **Чернянского района Белгородской области»** |

**Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района**

**на 2021год и на плановый период 2022-2023 годов для финансирования муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  разделов, подразделов,  мероприятий муниципальной  программы | Плановый объем  ассиг– нований на текущий  финан–  совый  год,  тыс.  руб.2021 год | Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |
| очередной финансовый год 2022 | первый год планового  периода 2023 | второй год планового  периода 2024 |
| Все– го | в том числе | Все– го | в том числе | Все– го | в том числе |
| в соответ– ствии с  утверж–  денной программой | дополнительно необходимый  объем/объем  средств по  проекту  программы | в соответ– ствии с  утверж–  денной программой | допол–  нительно необходимыйобъем/объемсредств по  проекту  программы | в соответ– ствии с  утверж–  денной программой | дополни–  тельно необходимыйобъем/объемсредств по  проекту  программы |
| **1.**  | **По программе в целом**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Благоустройство территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.1.1.«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.1.1.«Обеспечение деятельности учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Приложение № 6****к муниципальной программе** **«****Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения** **Чернянского района Белгородской области»** |

**Сведения о методике расчета показателей конечного результата**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»**

| **№****п/п** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | - | - | - | - |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | % |  |  |  |
| 2. | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов | га |  |  |  |
| 3. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Благоустройство Русскохаланского сельского поселения»** |  |  |  |  |
| 6. | Доля отдыхающих в местах отдыха | **%** |  |  |  |
| 7. | Доля посещаемости на детской площадке | **%** |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | - | - | - | - |
| 8. | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов | га |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения»** | - | - | - | - |
| 9. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. |  |  |  |